**Оценка эффективности**

**МАП «Переселение граждан, проживающих на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2015 годы» за 2015 год.**

С целью реализации мероприятий программы в 2015 году было предусмотрено финансовых средств в объеме: **62 194 873,82 руб.,**

в том числе:

21 394 643,22 руб. - средства финансовой поддержки из ФСР ЖКХ,

34 756 790,60 руб. - средства областного бюджета,

6 043 440,00 руб. - средства местного бюджета.

В целях реализации мероприятий программы в 2015 году были завершены 3 муниципальных контракта, заключенных в 2014 году, на участие в долевом строительстве 119 жилых помещений общей площадью 4 482,2 кв.м. По указанным муниципальным контрактам в прошедшем году были оплачены денежные средства в указанном выше размере денежных средств.

По критериям эффективности:

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы в 2014-2015 г.г. являются:

1. приобретение 119 жилых помещений общей площадью 4 482,2 кв.м. - целевые показатели достигнуты в полном объеме в 2015 г.;
2. переселение в результате выполнения программы 271 жителя из 119 жилых помещений общей площадью 4 303,4 кв.м, расположенных в 14-ти аварийных домах – целевые показатели достигнуты в полном объеме в 2015 г.;

3) снос 14 аварийных многоквартирных домов общей площадью 4 748,6 кв.м – в 2015 г. снесено 3 дома общей площадью 1 111,6 кв. м, что составляет 23% от расселенных аварийных жилых домов, подлежащих сносу;

4) средняя стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда на один квадратный метр составляет 35 204,34 руб.

5) доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены в рамках реализации программы по отношению к площади всех аварийных многоквартирных жилых домов, признанных таковыми в установленном порядке на 01.01.2012 года – 49%.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы в 2013-2014 г.г. являются:

Завершен снос 7 аварийных многоквартирных домов общей площадью 4 849,2 кв.м– в 2015 г. снесено 2 аварийных домов общей площадью 1 219,9 кв.м, что составляет 25% отрасселенных аварийных домов, подлежащих сносу.