ПЛАН

по благоустройству территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

на период 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Финансирование за счёт средств администрации муниципального образования «Железногорск-Илимского городского поселения» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора в придорожной зоне | В течение года | По результатам проведения аукциона | В рамках муниципального контракта содержание муниципальных дорог |
| 2 | Очистка лотков ливневой канализации | Май – сентябрь | По результатам проведения аукциона | В рамках муниципального контракта содержание муниципальных дорог |
| 3 | Организация и проведение субботников с участием предприятий города и населения | Апрель – май | Руководители предприятий и учреждений всех видов форм собственности на закрепленных территориях | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Покраска стволов деревьев внутри кварталов (согласно решениям собственников МКД) | Май | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Обрезка деревьев и кустарников, удаление сухих веток внутри кварталов (согласно решениям собственников МКД) | Май | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Завоз песка в песочницы (согласно решениям собственников МКД) | Май | Все УК, МУП «Горхоз» | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ремонт элементов благоустройства, малых архитектурных форм, срезка аварийных элементов малых архитектурных форм в микрорайонах города | Май | Все УК, МУП «Горхоз» | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Установка турникетов – ограждение газонов с последующей окраской (согласно решениям собственников МКД) | Май – июнь | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Изготовление и установка лавочек у многоквартирных домов (согласно решениям собственников МКД) | Май – июнь | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Уборка территорий школ, учреждений дошкольного образования и прилегающим к ним территорий | Май – июнь | Департамент образования | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Приведение в порядок внешнего вида торговых палаток, павильонов, фасадов, обустроенных под торговлю помещений, прилегающих к ним территорий. | Май – июль | Арендаторы и собственники земельных участков и помещений. | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оформление клумб, цветников, уход за посадками | Май – сентябрь | Арендаторы и собственники земельных участков и помещений, Все УК. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Проведение работ по приведению в надлежащее состояние контейнерных площадок для сбора ТБО и прилегающих к ним территорий, покраска контейнерных баков | Май – сентябрь | Все УК, МУП «Горхоз» | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ремонт приямков-спусков в подвальные помещения многоквартирных домов (согласно решениям собственников МКД) | Май – сентябрь | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Уборка мусора на территориях гаражных кооперативов и прилегающих к ним | Май – сентябрь | Председатели кооперативов | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового мусора на территории кварталов | Май – сентябрь | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ремонт отмостки многоквартирных жилых домов (согласно решениям собственников МКД) | Июнь – сентябрь | Все УК | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Скос травы | Июль | Все УК, МУП «Горхоз» | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ремонт дорог | Летний период | По результатам проведения аукциона | 1620000 | 2208000 | 1831500 |
| 21 | Содержание муниципальных дорог | Летний период | По результатам проведения аукциона | 9800000 | 10000000 | 10000000 |
| 22 | Ямочный ремонт муниципальных дорог | Июнь – сентябрь | По результатам проведения аукциона | 1000000 | 1400000 | 1000000 |
| 23 | Снос аварийных (переселенных) жилых домов: 1 квартал, дом 7; 1 квартал, дом 9; 1 квартал, дом 12; 1 квартал, дом 24; 1 квартал, дом 68; 2 квартал, дом 18; 2 квартал, дом 19; 2 квартал, дом 54; пер. Лесной, дом 2; пер. Лесной, дом 3; пер. Лесной, дом 9; пер. Лесной, дом 20; ул. Солнечная, дом 2б; ул. Транспортная, дом 2; 2 квартал, дом 2; 2 квартал, дом 24 | В течение года | По результатам проведения аукциона | - | 3383256 | 715996 |
| 24 | Разработка проектно-сметной документации на благоустройство зоны отдыха в районе жилых домов №№ 114,115 в 1-м квартале | В течение года | По результатам проведения аукциона | - | 97405,46 | - |
| 25 | Ремонт придомовой территории жилого дома 6а-2 с устройством водоотводного лотка (по решению суда) | Летний период | По результатам проведения аукциона | 976987,42 | - | - |
| 26 | Ремонт фасада жилого дома 6а-2 (по решению суда) | Летний период | По результатам проведения аукциона | 511913 | - | - |
| 27 | Ремонт внутриквартальных водоотводных лотков и лотков, прилегающих к внутриквартальным проездам | Летний период | По результатам проведения аукциона | 0 / 582600* | 0 / 2867497* | 0 / 1020038* |
| 27.1 | 8 кв-л р-н ж/д № 10 вдоль ж/д № 11,13 до завершения участка в р-не школы №5 | Летний период | По результатам проведения аукциона | 0 / 582600* | - | - |
| 27.2 | от 6-8 до дороги | Летний период | По результатам проведения аукциона | - | 0 / 254141* | - |
| 27.3 | 8-14 | Летний период | По результатам проведения аукциона | - | 0 / 1579232* | - |
| 27.4 | 10-2 | Летний период | По результатам проведения аукциона | - | 0 / 1034124* | - |
| 27.5 | 1-86,87 | Летний период | По результатам проведения аукциона | - | - | 0 / 1020038* |
| 28 | Замена светильников типа РКУ и ЖКУ на светодиодные | В течение года | По результатам проведения аукциона | 300000 | 500000 | 500000 |
| 29 | Содержание сетей уличного освещения | В течение года | По результатам проведения аукциона | 2600000 | 2700000 | 2700000 |
| 30 | Ремонт сетей уличного освещения | Летний период | По результатам проведения аукциона | 2000000 | - | - |
| 31 | Посадка и уход за зелеными насаждениями | Июнь – сентябрь | По результатам проведения аукциона | 500000 | 500000 | 500000 |
| 32 | Содержание кладбищ в 11, 13, 1 микрорайонах | В течение года | По результатам проведения аукциона | 450000 | 500000 | 500000 |
| 33 | Ремонт лестниц, тротуаров | В течение года | По результатам проведения аукциона | 0 / 578500* | 0 / 669325* | 0 / 774408* |
| 34 | Содержание мест общего пользования | В течение года | По результатам проведения аукциона | 3000000 | 3000000 | 3000000 |
| 35 | Ликвидация несанкционированных свалок | В течение года | По результатам проведения аукциона | 0 / 299999,06* | 0 / 311398,96* | 322297,93* |
| 36 | Выполнение работ по ремонту мемориального комплекса погибшим воинам г. Железногорск-Илимский | Май | По результатам проведения аукциона | 140000 | 150000 | 160000 |
| 37 | Снежный городок | Декабрь | По результатам проведения аукциона | 150000 | 178000 | 170000 |
| 38 | Смотр-конкурс «Лучшая благоустроенная усадьба» | В течение года | ОСАиГХ | 20000 | 20000 | 20000 |
| 39 | Муниципальный смотр-конкурс "На лучшее благоустройство территорий предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания" | июль 2015 года | ОРМиСБ | 40000 | 40000 | 41000 |
| 40 | Реконструкция сквера им. М.К. Янгеля: строительство стелы к 50-летию КГОКа установка скамей-диванов, урн, фонарей | До конца июня 2015 | ОАО «Коршуновский ГОК» | 0 | - | - |
| 41 | Мероприятия по «Народным инициативам» | В течение года | По результатам проведения аукциона |  |  |  |
| 41.1 | Благоустройство сквера им. М.К. Янгеля: устройство покрытия тротуарной плиткой | В течение года | По результатам проведения аукциона | 4700000 | - | - |
| 41.2 | Разработка проекта уличного освещения 13 микрорайона | В течение года | По результатам проведения аукциона | 1000000 | - | - |
| 41.3 | Замена асфальтового покрытия по ул. Строителей (Магнетит – ул. Иващенко) | В течение года | По результатам проведения аукциона | 12102839 | - | - |
| 42 | Площадка для парковки автотранспорта в бетонном исполнении, по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал (район Торгового дома «Круг») | В течение года | Гавриш Александр Юрьевич | По гарантии |  |  |
| 43 | Благоустройство территории, прилегающей к нежилому помещению (стоматологическому центру), расположенному по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 37 квартал, дом 1, подъезд 1, помещение 1: цветник в бордюрном оформлении; посадка деревьев местных пород | В течение года | Горин Антон Анатольевич, Горина Татьяна Александровна | По гарантии | - | - |
| 44 | Благоустройство территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, дом 29: облицовка фасада алюминиевыми панелями заводского изготовления; площадка для парковки автотранспорта; тротуар вдоль фасада дома; цветник | В течение года | Солодкова Алена Александровна | По гарантии | - | - |
| 45 | Благоустройство территории, прилегающей к дому № 14 7-ого квартала (со стороны входа в помещение ООО Охранное агентство «АВАКС ИЛИМ») | В течение года | ООО Охранное агентство «АВАКС ИЛИМ» | По гарантии | - | - |
| 46 | Работы по устройству асфальтобетонного покрытия 7 квартал, магазин № 19 | В течение года | Метелева Наталья Иннокентьевна | По гарантии | - | - |
| 47 | Восстановление отмостки внутриквартальной т/с 8 квартала от ж/д № 2 до ж/д № 3 | В течение года | ООО «Промэнергострой» | По гарантии | - | - |
| 48 | Благоустройство территории по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 1 квартал, стр. № 79 | В течение года | Гареев Евгений Солдгареевич | По гарантии |  |  |
| 49 | Восстановление бетонного покрытия проезжей части по адресу: Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 8 квартал, район дома 22 (бывшее здание кинотеатра «Илим» | Летний период | Герасимов Борис Владимирович | По гарантии |  |  |
| Благоустройство мест раскопок согласно выданных разрешений на производство земляных работ |
| 1 | Тепловая сеть от ТНС-7 до ТК 2-12 (д/с «Мишутка») – завоз чернозёма на газон | Летний период | РТС ТЭЦ-16 | Разрешение № 26 от 18.06.2014 г. |
| 2 | Участок тепловой сети "Восточная магистраль" от ТК-40 до ТК-43 - восстановление а/бетонного покрытия дорог и тротуаров, площадок в районе магазина «Визит»; восстановление пешеходного тротуара и лестничного марша | 30.07.2015 | РТС ТЭЦ-16 | Разрешение № 28 от 08.06.2014 г. |
| 3 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, район дома № 4 – вывоз излишне разработанного грунта, уплотнение грунта, восстановление озеленения | 14.06.2015 | ООО "Востокнефтепровод" | Разрешение № 41 от 23.07.2014 г. |
| 4 | Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, в 5,8 км на северо-восток от устья р. Рассоха, в 1,3 км на север от устья р. Сухой – засыпка мест раскопок, уплотнение грунта | 01.07.2015 | ООО "Транснефть-Восток" | Разрешение № 55 от 21.08.2014 г. |
| 5 | Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, в 4,5 км на северо-восток от устья р. Рассоха, в 1,1 км на север от устья р. Сухой – засыпка мест раскопок, уплотнение грунта | 01.07.2015 | ООО "Транснефть-Восток" | Разрешение № 56 от 21.08.2014 г. |
| 6 | Иркутская область, Нижнеилимский район, Железногорск-Илимское городское поселение, в 0,7 км на юго-восток от устья р. Рассоха, в 4,1 км на юго-запад от устья р. Сухой – засыпка мест раскопок, уплотнение грунта | 01.07.2015 | ООО "Транснефть-Восток" | Разрешение № 57 от 21.08.2014 г. |
| 7 | от ПГ 7-4 до ПГ 7-5 – уплотнение, завоз чернозёма на газон, восстановление проезда в асфальтовом исполнении | 01.09.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 61 от 01.09.2014 г. |
| 8 | от ВК 2-20 до ПГ 6-9 - уплотнение, завоз чернозёма на газон | 01.09.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 62 от 01.09.2014 г. |
| 9 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, в районе жилых домов № 28,29,30,31 – уплотнение, восстановление асфальтового покрытия дороги, отмосток, бетонной тропинки | 01.07.2015 | РЭС-1 | Разрешение № 66 от 09.09.2014 г. |
| 10 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 8 квартал, в районе жилого дома № 11 – уплотнение, завоз чернозёма на газон, восстановление отмостки | 01.07.2015 | РЭС-1 | Разрешение № 67 от 09.09.2014 г. |
| 11 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 7 квартал, в районе жилых домов № 1, 2 – уплотнение, восстановление отмостки, восстановление дороги в асфальтовом исполнении | 01.07.2015 | РЭС-1 | Разрешение № 68 от 09.09.2014 г. |
| 12 | Участок тепловой сети от ТК 2-5 до жилого дома 2-44 – восстановление пешеходной дорожки в бетонном исполнении | Летний период | РТС ТЭЦ-16 | Разрешение № 69 от 18.09.2014 г. |
| 13 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 1 квартал, в районе жилого дома № 1 – согласно генерального плана проекта строительства 29-квартирного жилого дома | 01.09.2015 | ООО "Коршуновстрой-дело" | Разрешение № 71 от 26.09.2014 г. |
| 14 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6а квартал, в районе дома № 4 – уплотнение, завоз чернозема на газон, восстановление отмостки и бетонной площадки | 31.07.2015 | РЭС-1 | Разрешение № 72 от 06.10.2014 г. |
| 15 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, район дома 21 и 21а – завоз чернозема на газон | 01.09.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 73 от 08.10.2014 г. |
| 16 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, район дома №36 – завоз чернозёма на газон | 01.06.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 77 от 29.10.2014 г. |
| 17 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 2 квартал, район дома №60-61 - завоз чернозёма на газон, восстановление лотка и отмостков | 01.06.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 78 от 29.10.2014 г. |
| 18 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г.Железногорск-Илимский, 6 квартал, район дома №8 - завоз чернозёма на газон, восстановление лотка и отмостков | 01.06.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 79 от 29.10.2014 г. |
| 19 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, 6 квартал, район дома № 17 – восстановление асфальтобетонного покрытия придомовой территории | 01.06.2015 | ЛТУ Нижнеилимского района МЦТЭТ г. Братск ИФ ОАО «Ростелеком» | Разрешение № 80 от 29.10.2014 г. |
| 20 | Участок тепловой сети 3 квартал, район жилого дома 2 – бетонирование площадки в местах разрушения | 01.06.2015 | РТС ТЭЦ-16 | Разрешение № 81 от 11.11.2014 г. |
| 21 | Участок тепловой сети от ТК-1-22а-4-ТК-1-22а-12 – бетонирование разрушенного участка дороги | 01.06.2015 | РТС ТЭЦ-16 | Разрешение № 82 от 11.11.2014 г. |
| 22 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район жилого дома 1-45 – очернение | Летний период | ОАО "Ростелеком" | Разрешение № 83 от 13.11.2014 г. |
| 23 | Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, район жилого дома № 1 по ул. Иващенко от ВК 1-1 – засыпка щебнем | 01.06.2015 | НОП ООО «ИКС» | Разрешение № 84 от 20.11.2014 г. |

*- в числителе указан объем фактических ассигнований, в знаменателе – указана потребность в финансировании.