РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от « » \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года №

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства на территории города Железногорска-Илимского, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Уставом муниципального образования «Железногорск–Илимское городское поселение», Положением о разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 8 октября 2013 года № 361, администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 29 марта 2019 года № 180 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 «Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему постановлению;

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Белоусов Александр Сергеевич, 3-24-59

Рассылка: дело, ОСиА, ОЖКХиСЖ, ОФПиК, ОБУиО, ОСЭР

ПОДГОТОВИЛ:

И.о. начальника ОСиА А.С. Белоусов

СОГЛАСОВАНО:

Зам.Главы по ИПиЭР Н.С. Найда

И.о.начальника ОЖКХиСЖ П.П. Юмашев

И.о.начальника ОФПиК И.В. Берюх

Начальник ЮО Л.А. Биличенко

Начальник ООАР А.В.Сапранков

Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий,
нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах

| № | Адрес общественной территории | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | Численность населения, имеющего удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел., чел. | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальный район | муниципальное образование | населенный пункт | улица  | номер дома (при наличии) |
| 2018 год |
| 1 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Зона детского отдыха  | 6500 | 10 000 | 8 971,08 |
| 2020 год |
| 2 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | Спортивная площадка с кортом район10 квартала, 6В | 1000 | 2 100 | 20 933,50 |
| 2021-2024 годы |
| 3 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Зона отдыха в районе домов 114-115  | 8 000 | 4 000 | 18 189,80 |
| 4 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Пешеходная зона от ул. Стародубова до дома 15, 7 квартала | 3500 | 12 000 | 3500 |
| 5 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 2  | Сквер Илимских партизан  | 21 500 | 6 000 | 3 900 |
| 6 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | 13-й мкр-н | Детская площадка, район ул. Вишневая | 2500 | 3000 | 3500 |
| 7 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Зона отдыха, район д. 12. | 500 | 5000 | 1500 |
| 8 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Площадь Конституции | 7 750 | 15 000 | 6 800 |
| 9 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Площадь у здания 19  | 2 940 | 1 800 | 1 600 |
| 11 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Мемориальный комплекс  | 3 035 | 5 000 | 2 300 |
| 12 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Стадион «Горняк» | 26 615 | 12 000 | 10 400 |
| 13 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Стадион «Строитель» | 9 165 | 4 000 | 1700 |
| 14 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 6 | Аллея вдоль ул. Щеголева | 9 000 | 10 000 | 12 000 |
| 15 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский |  кв-л 2 | Стела «Первых строителей Коршуновстроя» | 70 | 1 500 | 300 |
| 16 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 8 | Детский городок с кортом | 4 900 | 100 | 1300 |
| 17 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 3 | Зона отдыха в районе спортзала «Горняк»  | 8000 | 1000 | 5500 |
| 18 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 1 | Детский городок в районе дома 63а  | 130 | 200 | 144 |
| 19 | Нижнеилимский район | МО «Железногорск-Илимское городское поселение» | город Железногорск-Илимский | кв-л 10 | Зона отдыха в районе искусственного водоема | 52890 | 3 000 | 11 700 |

**Справочно:**

Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области \_\_\_\_19\_\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, \_\_\_\_\_19\_\_ ед.

Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации 19 ед.

Глава администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение» А.Ю. Козлов

Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»
от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 года № \_\_\_\_\_

«Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды
на территории города Железногорска-Илимского» на 2018-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы»

| № п/п | Цели, задачи,мероприятия Программы | Срок реализациимероприятий Программы | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ФБ | ОБ | МБ | Прочие |
| Цель Программы – Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Всего по Цели Программы | 2018-2024 годы, в т.ч. | 46 658,38 | 31 507,23 | 9 655,39 | 5 495,76 | 0,00 |   |
| 2018 год | 23 562,83 | 15 745,16 | 6 200,89 | 1 616,78 | 0,00 |
| 2019 год | 20 272,25 | 15 762,07 | 3 454,50 | 1 055,68 | 0,00 |
| 2020 год | 1 411,65 | 0,00 | 0,00 | 1 411,65 | 0,00 |
| 2021 год | 1 411,65 | 0,00 | 0,00 | 1 411,65 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1 – Приведение в качественное состояние территории муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» |
| Всего по задаче 1 | 2018-2024 годы, в т.ч. | 46 658,38 | 31 507,23 | 9 655,39 | 5 495,76 | 0,00 |   |
| 2018 год | 23 562,83 | 15 745,16 | 6 200,89 | 1 616,78 | 0,00 |
| 2019 год | 20 272,25 | 15 762,07 | 3 454,50 | 1 055,68 | 0,00 |
| 2020 год | 1 411,65 | 0,00 | 0,00 | 1 411,65 | 0,00 |
| 2021 год | 1 411,65 | 0,00 | 0,00 | 1 411,65 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 – Благоустройство дворовых территорий |
| 1.1.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства дворовых территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. | 1 480,46 | 0,00 | 0,00 | 1 480,46 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 329,82 | 0,00 | 0,00 | 329,82 | 0,00 |
| 2019 год | 327,34 | 0,00 | 0,00 | 327,34 | 0,00 |
| 2020 год | 365,43 | 0,00 | 0,00 | 365,43 | 0,00 |
| 2021 год | 411,65 | 0,00 | 0,00 | 411,65 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. | 33 761,13 | 25 305,33 | 7 211,32 | 1 244,48 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 14 198,33 | 9 543,26 | 3 756,82 | 898,25 | 0,00 |
| 2019 год | 19 562,80 | 15 762,07 | 3 454,50 | 346,23 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 – Благоустройство общественных территорий |
| 1.2.1 | Разработка рабочей документации и выполнение проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства общественных территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. | 266,08 | 0,00 | 0,00 | 266,08 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 117,11 | 0,00 | 0,00 | 117,11 | 0,00 |
| 2019 год | 148,97 | 0,00 | 0,00 | 148,97 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Проведение работ по благоустройству общественных территорий | 2018-2024 годы, в т.ч. | 10 150,71 | 6 201,90 | 2 444,07 | 2 504,74 | 0,00 | ОСиА |
| 2018 год | 8 917,57 | 6 201,90 | 2 444,07 | 271,60 | 0,00 |
| 2019 год | 233,14 | 0,00 | 0,00 | 233,14 | 0,00 |
| 2020 год | 20933,49 | 14944,18 | 3542,36 | 2446,95 | 0,00 |
| 2021 год | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 – Благоустройство территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц |
| 1.3.1 | Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве территорий, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями Правил благоустройства  | 2018-2024 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Проведение работ по благоустройству территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2018-2024 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения | 2018-2024 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Заключение соглашений с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве, в соответствии с требованиями Правил благоустройства | 2018-2024 годы, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ОЖКХиСЖ |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

»