**Оценка эффективности**

**за 2021 год** **МП Железногорск-Илимского городского поселения «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Железногорск-Илимского городского поселения на 2014-2025 годы».**

 С целью реализации мероприятий программы в 2021 году было предусмотрено средств местного бюджета: 5 000 000,00 руб. на формирование реестра аварийных жилых домов и нормативно-правовой базы, снос аварийного жилья после расселения и создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой.

В ходе реализации программы в 2021 году денежные средства небыли освоены, в том числе:

* Денежные средства в размере 5 000 000,00 руб. запланированные на создание условий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе обеспечение инфраструктурой, а именно: на муниципальный контракт №01343000202190000970001 от 02.12.2019г. «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство объекта "Жилой 5-ти этажный типовой дом с нежилыми помещениями и благоустройством придомовой территории в г. Железногорске-Илимском" и получение положительного заключения экспертизы на данные работы» (далее - Контракт). В виду задержки выполнения работ по Контракту, денежные средства были перенесены на 2022 год.

 По критериям эффективности:

1. количество снесенных аварийных жилых домов – 17,46%;
2. процент исполнения достигнутых показателей от плановых показателей программы 0%;
3. динамика расходов на реализацию программы – денежные средства, запланированные в 2021 году израсходованы на 0%.