**Оценка эффективности**

**за 2021 год МП «Формирование современной городской среды на территории города Железногорск-Илимский на 2018-2022 годы»**

В 2021 году в муниципальном образовании «Железногорск-Илимское городское поселение» выполнено с привлечением субсидии:

благоустройство 4 (четырех) дворовых территорий на общую сумму 16 811,69 тыс. рублей, в том числе по источникам:

11568,76 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета;

3467,40 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета;

1775,53 тыс. рублей – за счет средств местного бюджета.

Все мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории города Железногорска-Илимского на 2018-2024 годы» на 2021 год (в части, софинансируемой из областного бюджета), выполнены в установленный срок – до 15 октября 2021 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Размер субсидии, тыс. руб. | Основные виды работ, наименование подрядчика |
| Благоустройство дворовой территории квартал 1, дом 113 | 4173,65 тыс. руб.в том числе:ФБ 2872,05 тыс. руб.ОБ 860,81 тыс. руб.МБ 440,79 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «ЗапБамСтрой» |
| Благоустройство дворовой территории квартал 3, дом26 | 3365,26 тыс. руб.в том числе:ФБ 2315,77 тыс. руб.ОБ 694,08 тыс. руб.МБ 355,41 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «ЗапБамСтрой» |
| Благоустройство дворовой территории квартал 8, дом 12 | 5410,35 тыс. руб.в том числе:ФБ 3723,06 тыс. руб.ОБ 1115,88 тыс. руб.МБ 571,40 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «ЗапБамСтрой» |
| Благоустройство дворовой территории квартал 11, дом 7 | 3 862,43 тыс. руб.в том числе:ФБ 2657,88 тыс. руб.ОБ 796,62 тыс. руб.МБ 407,92 тыс. руб. | Ремонт покрытия дворового проезда с устройством бордюрного камня. Устройство автомобильной парковки. Установка МАФ. Устройство освещения. ООО «Теплосервис» |
| ИТОГО | 16 811,69 тыс. руб, в т.ч.:ФБ-11568,76ОБ-3467,40МБ-1775,53 |

Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.